# SMLOUVA O DÍLO

# č. [DOPLNÍ OBJEDNATEL]

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) uzavřená mezi smluvními stranami

název:	Městská část Praha 6

sídlo:	Čs. armády 601/23, 160 00 Praha 6

IČO:	00063703

DIČ:	CZ00063703

bankovní spojení:	[DOPLNÍ OBJEDNATEL], číslo účtu: [DOPLNÍ OBJEDNATEL]

ID datové schránky:	bmzbv7c

zastoupení:	Mgr. Jakub Stárek, starosta

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „Objednatel“)

a

název:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

DIČ:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL], pod spisovou značkou (oddíl, vložka) [DOPLNÍ DODAVATEL]

bankovní spojení:	[DOPLNÍ DODAVATEL] číslo účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL]

zastoupená: 	[DOPLNÍ DODAVATEL]

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel (dále společně též jen jako „Smluvní strany“, jednotlivě též jen jako „Smluvní strana“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na služby zadávané objednatelem, veřejným zadavatelem dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jako podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení, pod názvem: „Vypracování DUSP a zajištění IČ revitalizace ul. Čs. armády“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Zhotovitel se stal se svojí nabídkou vybraným dodavatelem, a to na základě rozhodnutí Objednatele ze dne [DOPLNÍ OBJEDNATEL]. Neobsahuje-li tato Smlouva zvláštní ustanovení, je třeba vykládat práva a povinnosti Smluvních stran podle Nabídky zhotovitele a zadávacích podmínek Veřejné zakázky.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této Smlouvě pro Objednatele provést řádně a včas dílo podle této smlouvy a v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a pokyny Objednatele. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

  - Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provádět projektové činnosti stanovené touto Smlouvou a v rámci těchto činností vypracovat projektovou dokumentaci pro účely realizace stavby/projektu revitalizace ul. Čs. armády, Praha 6 – Dejvice (dále také „Stavba“ či „Projekt“) ve stupni ve stupni projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), a to v rozsahu stanoveném s touto Smlouvou (dále též jen jako „Dílo“). Součástí provádění Díla je zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného společného povolení.

  - Předmětem Díla je zpracování: projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), a to v rozsahu stanoveném s touto Smlouvou v rozsahu a příslušnými právními předpisy, zejména obsahu stanoveném přílohou č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o dokumentaci staveb“) (dále též jen „Dílo“ či „Projektová dokumentace“).

  - Předmětem plnění dle této Smlouvy je dále výkon inženýrských činností pro získání společného povolení ve smyslu ust. § 94a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále též jen „Stavební zákon“), jejichž výsledkem bude vydání pravomocného společného povolení.

  - Zhotovitel se zavazuje vykonávat inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení obsahující:

    - projednání Projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení s účastníky územního a stavebního řízení, se správními orgány a dotčenými subjekty (samosprávy a správci inženýrských sítí) a zapracování závěrů tohoto projednání do společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, zapracování jejich stanovisek a připomínek do Projektové dokumentace;

    - obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od správních orgánů, dotčených subjektů a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení;

    - vypracování žádosti a vyřízení společného povolení na základě plné moci a podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci projektované Stavby;

    - účast na společném řízení pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení umožňujícího další přípravu a realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci výstavby projektované Stavby; včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky územního a stavebního řízení;

    - doplnění podkladů pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle požadavků příslušného stavebního úřadu;

    - obstarání pravomocných společných územních rozhodnutí a stavebních povolení, umožňujících další přípravu a realizaci výstavby projektované stavby, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci výstavby projektované stavby; včetně jednání s příslušnými správními orgány, dotčenými subjekty a jinými účastníky společného územního a stavebního řízení.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele součinnost při výběru Zhotovitele Stavby.

  - Předmětem plnění dle této Smlouvy není autorský dozor.

- PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA, DALŠÍ SOUČINNOST OBJEDNATELE

  - K provedení Díla dle této Smlouvy je Objednatel povinen na své náklady obstarat a na výzvu Zhotovitele předat Zhotoviteli podklady nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této Smlouvy obdržel Studii proveditelnosti zpracovanou Atelierem PROMIKA s.r.o., IČO: 26080273, Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4 – Nusle, která je podkladem pro zpracování Díla.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou další součinnost nezbytnou k řádnému splnění Díla a k výkonu inženýrských činností dle této Smlouvy. Další součinnost Objednatele zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů, aktivní účast při jednání s orgány státní/veřejné správy, správci sítí a jinými právnickými a fyzickými osobami a informování Zhotovitele o všech jednáních, která mají zásadní vliv na plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy. Objednatel se dále zavazuje na výzvu Zhotovitele vyjádřit se závazně ke všem skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění předmětu Díla dle této Smlouvy.

  - Pokud v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba jiné součinnosti Objednatele, než která je výslovně uvedena v tomto článku, je Objednatel povinen na základě písemného požadavku Zhotovitele takovou součinnost poskytnout v termínu odpovídajícím plynulému pokračování provádění Díla.

  - Nebude-li Objednatel moci zajistit podklady a součinnost dle tohoto článku v čase umožňujícím plynulé plnění předmětu Díla podle této Smlouvy, prodlužuje se o příslušnou dobu i termín plnění Díla. Na tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Objednatele předem písemně upozornit.

  - Pokud Zhotovitel vyzve objednatele písemně elektronickou poštou k vyjádření nebo jiné součinnosti dle odstavců výše tohoto článku, je Objednatel povinen se k daným skutečnostem bez průtahů a písemně (opět elektronickou poštou) vyjádřit.

- ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

  - Projektová dokumentace, která je předmětem Díla dle této Smlouvy bude vypracována na základě podkladů a informací předložených Objednatelem dle čl. 3. této Smlouvy a které byly součástí zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku.

  - Projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) odborně způsobilou ke zpracování Projektové dokumentace, tj. osobami uvedenými v nabídce Zhotovitele, které jsou uvedeny v Seznamu odborného personálu, který je Přílohou č. 1 to Smlouvy.

  - Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena v nabídce Zhotovitele jako člen odborného personálu dodavatele, která splnila minimální úroveň kvalifikace, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály dokladů nebo ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. Dojde-li ke změně osoby, jejíž kvalifikace (praxe) a zkušenosti byly hodnoceny, může být nahrazena pouze osobou, která splňuje minimálně parametry kvality (tzn. bodové ohodnocení), jež měla hodnocená osoba, která má být nahrazena. U této osoby nemusí být dodržena míra zkušenosti a praxe původně hodnocené osoby, které byly nad rámec hodnoceného maxima.

  - Projektová dokumentace bude vypracována v českém jazyce.

  - Při zpracování Projektové dokumentace bude zhotovitel dodržovat obecně závazné právní předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady objednatele a vyjádřeními příslušných správních orgánů a organizací.

  - Projektová dokumentace bude vypracována v rámci sjednané ceny v počtu čtyř (4) tištěných kompletních vyhotoveních (paré). Projektová dokumentace bude rovněž předána v elektronické podobě na CD ve formátech PDF.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn sám nebo prostřednictvím jednotlivých osob, které se za Zhotovitele budou podílet na plnění předmětu Smlouvy, plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy; Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění a povolení vyžadovaná právními předpisy budou mít také všechny jednotlivé osoby, které Zhotovitel použije k plnění Smlouvy, za předpokladu, že tyto jednotlivé osoby budou plnit tu část předmětu Smlouvy, k jejímuž plnění právní předpisy vyžadují příslušná oprávnění a povolení.

  - Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí vybrané činnosti při plnění Smlouvy zabezpečit fyzickými osobami uvedenými v nabídce Zhotovitele, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů, a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v soutěžních podmínkách Soutěže o návrh. Změna těchto osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v rámci nabídky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, je, že Zhotovitel jako součást svého oznámení o změně této osoby předloží pro nově navrženou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci navržené osoby, a to alespoň v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen Objednateli oznámit změnu nejméně sedm (7) kalendářních dní před účinností změny. Účinnost změny nastává uplynutím sedmého kalendářního dne po doručení oznámení Objednateli; to neplatí, pokud nejsou splněné podmínky pro změnu oprávněné osoby Zhotovitele podle tohoto odstavce, přičemž v takovém případě Objednatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí Zhotoviteli důvody, pro které nejsou splněné podmínky pro změnu oprávněné osoby Zhotovitele. Seznam poddodavatelů je Přílohou č. 2 této Smlouvy.

- CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena za Dílo je sjednána ve výši:

|  | (v Kč) | slovy: |
| --- | --- | --- |
| Cena Díla (bez DPH) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| DPH | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Cena Díla (s DPH) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

  - K Ceně Díla bude připočítána daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši dle platných právních předpisů.

  - V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na provedení Díla, včetně poplatků vyžadované stavebním úřadem, případně jinými dotčenými orgány.

  - Smluvní strany se dohodly, že cena Díla bude hrazena Objednatelem Zhotoviteli po částech, vždy po dokončení vybraných fází specifikovaných v této Smlouvě.

  - Cena Díla bude hrazena následujícím způsobem:

    - cena za část Díla realizovaného v rámci Fáze 1 dle čl. 6. odst. 6.1. této Smlouvy, odpovídající 15 % z Ceny Díla dle odst. 5.1 tohoto článku Smlouvy, tj. částka ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL] bez DPH bude hrazena na základě protokolárního předání této části Díla;

    - cena za část Díla realizovaného v rámci Fáze 4 dle čl. 6. odst. 6.1. této Smlouvy, tj. za zpracování a předložení konečného návrhu Projektové dokumentace, odpovídající 50 % z Ceny Díla dle odst. 5.1 tohoto článku Smlouvy, tj. částka ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL] bez DPH bude hrazena na základě protokolárního předání této části Díla;

    - cena za část Díla realizovaného v rámci Fáze 6 dle čl. 6. odst. 6.1. této Smlouvy, tj. za zajištění vydání společného povolení v právní moci, odpovídající 35 % z Ceny Díla dle odst. 5.1 tohoto článku Smlouvy, tj. částka ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL] bez DPH bude hrazena na základě protokolárního předání této části Díla.

  - Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn fakturovat Část Díla za pozdější fázi, byť dokončenou, dokud Zhotovitel řádně nedokončí a Objednateli nepředá fáze předcházející.

  - Faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat přiloženou kopii předávacího protokolu podepsaného Objednatelem. Faktury jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení Objednateli.

  - Objednatel je oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit v případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti nebo údaje. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o důvodech vrácení faktury. V případě oprávněného vrácení faktury musí Zhotovitel podle povahy nedostatků vrácenou fakturu opravit nebo nově vystavit; v takovém případě se původní lhůta splatnosti ruší a lhůta splatnosti dle odst. 5.7 tohoto článku běží znovu ode dne doručení nové nebo nově vystavené faktury Objednateli. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení daňového dokladu nemá nárok na úrok z prodlení.

  - Cena Díla nebo její část bude hrazena v korunách českých a bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele.

  - Pro případ prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dnů se Smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

  - Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.

- DOBA PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

  - Smluvní strany se dohodly na následujících fázích provádění Díla, které budou dokončeny Zhotovitelem v níže uvedených lhůtách a termínech plnění této Smlouvy:

| Fáze | Předmět plnění v rámci fáze | Termín zahájení | Termín dokončení | Potvrzení o ukončení fáze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fáze 1 | Příprava na zpracování Projektové dokumentace, shromažďování a studium a zabezpečení nezbytných podkladů a průzkumů | bezodkladně po nabytí účinnosti této Smlouvy | do 6 týdnů ode dne účinnosti této Smlouvy | Zhotovitel předá Objednateli po skončení této fáze písemnou zprávu, jejíž součástí budou kopie výsledků provedených průzkumů, geodetických zaměření vedení inženýrských sít apod. Předání zprávy potvrdí Objednatel podpisem předávacího protokolu. |
| Fáze 2 | Zpracování návrhu (konceptu) Projektové dokumentace a odevzdání k připomínkovému řízení Objednateli | ihned po skončení Fáze 1 | do 16 týdnů ode dne zahájení Fáze 1 | Objednatel předání návrhu Projektové dokumentace potvrdí podpisem předávacího protokolu a nejpozději do 30 kalendářních dnů zašle Zhotoviteli připomínky k návrhu Projektové dokumentace |
| Fáze 3 | Zapracování připomínek Objednatele k návrhu Projektové dokumentace | ihned po doručení připomínek Objednatele k návrhu Projektové dokumentace | do 8 týdnů ode dne doručení připomínek Objednatele k návrhu Projektové dokumentace, nebude-li Objednatelem stanovena lhůta delší | Objednatel předání návrhu Projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami Objednatele potvrdí předávacím protokolem a nejpozději do 30 kalendářních dnů zašle Zhotoviteli připomínky k návrhu Projektové dokumentace a stanoví Zhotoviteli lhůtu pro zapracování dalších připomínek Objednatele. V případě, že Objednatel nebude mít k návrhu Projektové dokumentace, vyzve Zhotovitele k předložení konečného návrhu Projektové dokumentace. |
| Fáze 4 | Zpracování a předložení konečného návrhu Projektové dokumentace | ihned po doručení výzvy Objednatele | do 15 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele ke zpracování a předložení konečného návrhu Projektové dokumentace | Objednatel předání konečného návrhu Projektové dokumentace pro vydání DUSP potvrdí podpisem předávacího protokolu. |
| Fáze 5 | Podání žádosti o vydání společného povolení k příslušnému stavebního úřadu | do 12 týdnů ode dne podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí konečného návrhu Projektové dokumentace pro vydání DUSP |  | Zhotovitel doloží Objednateli kopii žádosti doručené příslušnému stavebnímu úřadu, společně s kopiemi a dokládaných stanovisek/vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. |
| Fáze 6 | Zajištění vydání a předání společného povolení v právní moci |  |  | Zhotovitel zajistí předání vydaného společného povolení s doložkou právní moci Objednateli; předání pravomocného společného povolení potvrdí Objednatel podpisem předávacího protokolu. |

  - Povinnost Zhotovitele provést Dílo je splněna jeho řádným dokončením a předáním ve sjednaném místě, kterým je sídlo Objednatele. Objednatel se zavazuje provedené a řádně dokončené Dílo od Zhotovitele převzít. Provedeným a řádně dokončeným Dílem se rozumí Dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící užití Díla ke sjednanému účelu. Objednatel je povinen Dílo převzít, jestliže obsah jednotlivých výstupů nevykazuje zřejmé vady, logické chyby nebo vnitřní rozpory. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany sjednávají, že převzetí jakékoliv fáze a podpis předávacího protokolu po skončení fáze není převzetím Díla ve smyslu toho odstavce. Podpis předávacího protokolu po skončení fáze nezbavuje Objednatele práva vytýkat vady Zhotovitelem již provedené části Díla v rámci ukončené fáze.

  - O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany zápis/předávací protokol o předání dokončeného Díla bez výhrad a připomínek. O předání dílčích fází rozpracovanosti Projektové dokumentace (Díla) bude pořízen předávací protokol v případech, kde to tato Smlouva předvídá. Dílo nebo část Díla se má Objednatel převzaté, pokud je převzato bez výhrad. Pokud bude Dílo nebo část Dílo v protokolu uvedeno, že Dílo nebo část Díla je převzato s výhradami, je Zhotovitel povinen tyto výhrady odstranit a předložit Objednateli Dílo či část Díla znovu k posouzení. Je-li Dílo nebo část Dílo převzata s výhradami, není Zhotovitel oprávněn za Dílo nebo část Díla vystavit fakturu.

  - Koncept (návrh) Projektové dokumentace a konečná verze (čistopis) Projektové dokumentace pro společné povolení bude Objednateli předána vždy v listinné podobě ve čtyřech (4) vyhotoveních, která budou číslována. V elektronické podobě bude koncept a konečná verze (čistopis) předána Objednateli vždy v jednom (1) vyhotovení na nosiči elektronických dat (CD/DVD/USB disk apod.) v needitovatelné verzi ve formátu *.pdf a v editovatelné verzi ve formátu *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg, (AutoCAD 2018).

- PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo:

    - na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době;

    - způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a nabídce Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy;

    - v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními normami aplikovatelnými pro provedení Díla a Vnitřními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla;

    - s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. § 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně vybavených zařízení;

    - způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění a souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla.

  - Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných povolení, podkladů a certifikátů nutných k vydání společného povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, nezbytných k možnosti realizace Stavby na základě Díla, nestanoví-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povolení či souhlasy zajištěny Objednatelem.

  - Zhotovitel se zavazuje řádně provedené Dílo odevzdat včas Objednateli způsobem a ve formě sjednaných v této Smlouvě.

  - Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů a norem, které se týkají předmětného Díla i pokud k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo již prováděné.

  - Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověřenou osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo prováděno, pokud si Zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo pokud si jich mohl být vědom při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 Občanského zákoníku.

  - Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech souvisejících s plněním této Smlouvy, které by mohly Objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou a o vadách a/nebo nevhodnosti podkladů a pokynů předaných mu Objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele rovněž na následky takových Objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého Objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem nebo zájmem Objednatele. Objednatel může na návrh Zhotovitele v odůvodněných případech lhůtu pro oznámení přiměřeně prodloužit.

  - Zhotovitel je povinen být po celou dobu účinnosti této Smlouvy pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti Zhotovitele, tedy včetně činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 10 mil. Kč a výší spoluúčasti nepřesahující 10 %. Zhotovitel se dále zavazuje se na požádání Objednatele kdykoli během provádění Díla předložit Objednateli potvrzení o trvání takového pojištění.

  - Náklady na pojištění nese Zhotovitel a tyto náklady jsou již zahrnuty v Ceně Díla.

  - Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy dodržovat závazné právní předpisy v oblasti pracovněprávní nebo oblasti zaměstnanosti.

- SMLUVNÍ POKUTY

  - V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a odevzdáním Projektové dokumentace či její fáze v termínu stanoveném v ustanovení čl. 6. odst. 6.1. této Smlouvy o více než deset (10) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení jednorázové smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

  - V případě porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo osobami k tomu určenými, tj. osobami uvedenými v Seznamu odborného personálu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé zjištěné porušení předmětné povinnosti, a to i opakovaně.

  - V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednáno pojištění v rozsahu dle této Smlouvy nebo v případě, že Zhotovitel nedoloží na výzvu Objednatele, že má sjednáno pojištění v rozsahu dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč.

  - Uhrazením smluvních pokut není nijak dotčen nárok na náhradu vzniklé škody.

- AUTORSKÁ PRÁVA

  - K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou autorským dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít.

  - Zhotovitel tímto dává Objednateli svolení ke zveřejnění Díla i jeho případně změněných verzí, úpravám Díla, zpracování Díla, spojení Díla s jiným dílem, zařazení Díla beze změny nebo po zpracování do libovolného souborného díla, k užití Díla, a to i upraveného či zpracovaného, při užití libovolného souborného díla, ve spojení s jiným dílem, to vše způsobem a v rozsahu uvedeným shora v tomto článku, a dále k tomu, aby objednatel uváděl Dílo na veřejnost pod svým jménem s tím, že si za žádných okolností nebude osobovat autorství k Dílu.

- ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU A ZA VADY

  - Dílo je vadné, jestliže nemá vlastnosti sjednané v této Smlouvě. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.

  - Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku řádného předání celého Díla, tzn. podpisu protokolu o předání Díla Zhotovitelem i Objednatelem, a to i po předložení Díla k akceptaci.

  - Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku Smlouvy, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo nebo část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo.

  - Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo splňuje podmínky stanovené platnými právními předpisy a podmínky dohodnuté v této Smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které má Dílo v čase jeho odevzdání Objednateli. Za vady Díla vzniklé po jeho odevzdání objednateli odpovídá zhotovitel pouze tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

  - Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo v okamžiku jeho předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 měsíců od předání řádně dokončeného Díla. Zhotovitel zejména odpovídá za správnost Díla (včetně souladu Díla s obecně závaznými právními předpisy a Vnitřními předpisy Objednatele), přesnost a úplnost Díla, tedy veškeré dokumentace vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad právních.

  - Doba dle odst. 10.6. tohoto článku Smlouvy neběží:

    - po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo řádně užívat (zejména pokračovat v řízeních dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, nebo v činnostech vedoucích ke zhotovení Stavby) pro vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,

    - po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla, za které odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla, ale vyskytnou se opakovaně.

  - Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili při předání a převzetí Díla nebo kdykoliv v průběhu doby dle odst. 10.6. tohoto článku Smlouvy. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na škody vznikající Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla.

  - Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že Dílo má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady ani do sedmi (7) dnů od oznámení vady Objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou, je Zhotovitel povinen odstranit vadu ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude přiměřená povaze vady a která nebude kratší než tři (3) pracovní dny. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.

  - V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Zhotovitel souhlasí, že tímto postupem Objednatele nebude žádným způsobem dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla včetně jejího případného prodloužení, a to bez ohledu na to, zda odpovědnost za vady vyplývá ze Smlouvy nebo ze zákona. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy k úhradě.

  - Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

  - Kdykoli v době 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli duplikát Díla, pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde k úplnému či částečnému zničení Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá, a to i opakovaně. Náklady na pořízení duplikátu Díla nese Objednatel.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí Díla veškeré údaje. Kontrola Objednatele se týká prověření, zda Dílo nemá zřejmé vady a nedostatky. Objednatel však není povinen přezkoumávat např. výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení apod. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN, ČSN EN nebo jinými závaznými předpisy, se Zhotovitel při předání a převzetí Díla nezbavuje odpovědnosti za škodu. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost Díla a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že předmět Díla byl Objednatelem převzat a akceptován bez výhrad.

  - Ustanovené tohoto článku se použijí přiměřeně i na jednotlivé části Díla prováděné Zhotovitelem v rámci jednotlivých fází, jak jsou tyto vymezeny v čl. 6. této Smlouvy.

- ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZMĚNA SMLOUVY

  - Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně v případech stanovených touto Smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto Smlouvou mohou obě smluvní strany od Smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze Smluvních stran podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

  - Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, jestliže nastane jakákoli z následujících skutečností:

    - Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla z důvodů spočívajících na straně Zhotovitele o více než dvacet (20) dnů;

    - Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu ve lhůtě poskytnuté mu k tomu Objednatelem;

    - Zhotovitel neprovádí Dílo osobami uvedenými v Seznamu odborných osob;

    - Zhotovitel ztratí příslušné povolení či oprávnění pro plnění této Smlouvy.

  - Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, jestliže nastane jakákoli z následujících skutečností:

    - Objednatel neposkytne Zhotoviteli součinnost ve smyslu čl. 3. této Smlouvy ani v přiměřené lhůtě určené mu Zhotovitelem;

    - Objednatel poskytne pro provedení Díla podklady nebo pokyny, které jsou nevhodné, a trvá na provedení Díla podle těchto nevhodných podkladů nebo pokynů, přestože byl na jejich nevhodnost Zhotovitelem písemně upozorněn, spolu s objasněním důvodu nevhodnosti.

  - V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku provede Zhotovitel soupis veškerých činností provedených na předmětu Díla ke dni odstoupení od Smlouvy a vystaví konečnou fakturu a doručí ji Objednateli dle podmínek stanovených v této Smlouvě. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli veškeré provedené práce v poměru rozpracovanosti prací ke sjednané ceně Díla dle čl. 5. této Smlouvy.

  - V případě, že dojde k odstoupení od této Smlouvy, závazky smluvních stran dle této Smlouvy se ruší od počátku, přičemž ale každá Smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může Objednatel od Smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

  - Tuto Smlouvu či její obsah lze měnit výhradně písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněními zástupci smluvních stran. V souladu s § 566 odst. 2 občanského zákoníku pro jakékoli vztahy Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy anebo v souvislosti s ní mají význam pouze oboustranně podepsané listiny, resp. dodatky ke Smlouvě. Jakékoli jiné písemnosti jsou bez právního významu. Smlouvu lze měnit výlučně při dodržení příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

  - Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.

- ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O SOUČINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  - Smluvní strany se shodují, že uskutečňování Díla dle této Smlouvy vyžaduje od obou Smluvních stran intenzivní vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanoveného postupu. Proto se budou informovat o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků plynoucích z této Smlouvy, a předkládat si zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a činností, rozhodné pro plnění závazků Zhotovitele převzatých touto Smlouvou.

  - Objednatel je oprávněn iniciovat koordinační porady. Koordinační porady o průběhu projekčních a souvisících činností se budou konat na adrese Objednatele, nebude-li Objednatelem výslovně určeno jinak. Termín koordinačních porad stanoví Objednatel. Pokud Zhotovitel nebo Objednatel bude požadovat mimořádnou koordinační poradu, vyzve k účasti zástupce druhé Smluvní strany telefonicky nebo elektronickou poštou nejméně pět dnů předem. Zhotovitel připraví pro tyto porady písemné podklady. Závěrečným dokumentem z každé koordinační porady bude zápis potvrzený zástupci obou Smluvních stran. Pokud bude v zápisu z těchto porad ustanovení, které je v rozporu s touto Smlouvou, platí za rozhodující ustanovení této Smlouvy.

  - Nespolupracuje-li Zhotovitel s Objednatelem bez Objednatelova zavinění, popřípadě je-li Zhotovitel nečinný a neplní-li touto svou nečinností zaviněně předmět Díla po dobu delší než 15 dnů, a to ani po třech opakovaných písemných výzvách Objednatele, je Objednatel oprávněn z důvodů podstatného porušení Smlouvy odstoupit od této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou.

- OPRÁVNĚNÉ A KONTAKTNÍ OSOBY

  - Zástupci smluvních stran pro věci smluvní:

    - Za Objednatele:	[DOPLNÍ OBJEDNATEL] (jméno a příjmení; telefon; email)

    - Za Zhotovitele:	[DOPLNÍ DODAVATEL] (jméno a příjmení; telefon; email)

  - Zástupci smluvních stran pro věci technické:

    - Za Objednatele:	[DOPLNÍ OBJEDNATEL] (jméno a příjmení; telefon; email)

    - Za Zhotovitele:	[DOPLNÍ DODAVATEL] (jméno a příjmení; telefon; email)

  - Tito zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a jsou oprávněni, stejně jako zástupci ve věcech smluvních, k podpisu předávacího protokolu Díla nebo části Díla po skončení fáze.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Nebude-li doručení zásilky prokázáno jinak, má se za to, že zásilka odeslaná prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na jinou adresu, o které Smluvní strana písemně informovala druhou Smluvní stranu, došla adresátovi třetí pracovní den po odeslání.

  - Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné Smluvní strany.

  - Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

  - Právní vztahy Smluvních stran touto Smlouvou neupravené, z ní plynoucí nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy, zejména stavebním zákonem a jeho prováděcí vyhlášky, autorský zákon atd.

  - Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy lze jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Za písemnou formu dodatku není považována výměna e-mailových zpráv mezi Smluvními stranami.

  - Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky vyplývající z této Smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou Smluvních stran.

  - Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností a není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech Smluvních stran. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

  - Smluvní strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku (přijetí nabídky s odchylkou). Smluvní strany vylučují pro tuto Smlouvu použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 Občanského zákoníku o odstoupení Zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 Občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny).

  - Smluvní strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

  - Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o finanční kontrole“), zejména je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, umožnit subjektům provádějícím audit a kontrolu provedení kontroly a za tím účelem poskytnout všechny nezbytné informace týkající se činností provedených poddodavateli, uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla, ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od přijetí poslední platby.

  - Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy příslušnými orgány České republiky.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě/tomto dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy/tohoto dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá povinnosti jejího/jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „ZRS“). Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li Smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato Smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření."

  - V souvislosti s aplikací ZRS se Strany dohodly na následujícím:

    - Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích Příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Smlouvy, včetně jejích Příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců Smluvních stran v podobě jmen a kontaktních údajů osob uvedených v čl. 12, které budou znečitelněny;

    - Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy a jejích příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro uveřejňování záznamů v registru smluv. Elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy vyhotoví Objednatel za pomoci automatického strojového převodu textu;

    - Objednatel splní povinnost uvedenou v bodu (b) neprodleně, nejpozději ve lhůtě stanovené ZRS.

Objednatel může dle svého uvážení uveřejnit Smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ i na profilu zadavatele.

  - Tato smlouva je Smluvními stranami podepsána v elektronické podobě připojením uznávaných elektronických podpisů ve smyslu ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že tato Smlouva bude podepsána v listinné podobě, si Smluvní strany dohodly, že Smlouva bude vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení náleží Zhotoviteli.

  - Všechny níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy:

    - Příloha č. 1 – Seznam odborných osob (Seznam členů realizačního týmu)

    - Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření této smlouvy/tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6 / Zastupitelstva městské části Praha 6, a to usnesením ze dne [bude doplněno Objednatelem před podpisem Smlouvy] č. [bude doplněno Objednatelem před podpisem Smlouvy] a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.“

| Objednatel V Praze dne .......................... ........................................ Městská část Praha 6 [DOPLNÍ OBJEDNATEL] | Zhotovitel V Praze dne .......................... ........................................ [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |